Ogłoszenie nr 540226877-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.

Lidzbark Warmiński:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 607518-N-2019
**Data:** 10/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Krajowy numer identyfikacyjny 30845900000000, ul. ul.Kard. St. Wyszyńskiego  37, 11-100  Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 672 561, e-mail zamowienia.publiczne@zozlw.pl, faks 897 672 966.
Adres strony internetowej (url): http://www.zozlw.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.zozlw.pl/zamowienia-publiczne?auction\_id=232

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II
**Punkt:** 8)
**W ogłoszeniu jest:** Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 60
**W ogłoszeniu powinno być:** Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 150

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II.
**Punkt:** 9)
**W ogłoszeniu jest:** Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: 1.1. rozpoczęcie inwestycji – dzień protokolarnego przekazania terenu budowy; Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy; 1.2. zakończenie inwestycji – do 60 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania tereny budowy umowy.
**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Termin realizacji zamówienia: 1.1. rozpoczęcie inwestycji – dzień protokolarnego przekazania terenu budowy; Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy; 1.2. zakończenie inwestycji: a. Pracowni Tomografii Komputerowej – do 60 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy umowy, b. głównego korytarza i przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia - do 150 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** IV.6
**Punkt:** 2)
**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,
**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,