UMOWA – Wzór

na dostawę tomografu komputerowego

zawarta w dniu ........................ roku w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” NIP: 743-16-41-641, REGON: 000308459  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001994, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Agnieszkę Lasowa

a

.................................................................................................,  zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, NIP: ....................................., REGON:................................., wpisanym do ................................ prowadzonego przez ........................................... pod numerem ................... reprezentowanym przez:

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................,

### na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZOZ.V-270-22/ZP/18 na dostawę do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim  tomografu komputerowego z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej, następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy na Część I 
z dnia…..……………. i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Umowa obejmuje:

dostawę tomografu komputerowego (nazwa, typ, producent, rok produkcji) ………………………………………………..…….. wraz z konsolą ogólnodiagnostyczną, w tym 2 szt. monitorów (nazwa, typ, producent, rok produkcji) …………………………..………………. oraz konsolą operatorską, w tym monitora- 1 szt. (nazwa, typ, producent, rok produkcji)…………………………………………………, wstrzykiwacza kontrastu (nazwa, typ, producent, rok produkcji)…………………………………………, nagrywarko- drukarki płyt CD/DVD (nazwa, typ, producent, rok produkcji) …………………………………………., 2 szt. UPS-ów do konsoli operatorskiej i ogólnodiagnostycznej, środków ochrony radiologicznej pacjenta i innych elementów składowych przedmiotu zamówienia, integrację oprogramowania 
w oferowanych urządzeniach z oprogramowaniem Zamawiającego oraz transport,  montaż, instalację 
i uruchomienie zakupionego TK i pozostałych urządzeń w pomieszczeniach zaadoptowanych na pracownię tomografii komputerowej, a także szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi 
i eksploatacji tomografu komputerowego i jego elementów składowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
z dnia…….. i załącznikami do oferty oraz zgodnie z SIWZ.

- Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu:

- karty gwarancyjne oferowanych urządzeń i oprogramowań,

- paszporty techniczne oferowanych urządzeń,

- instrukcje obsługi w języku polskim,

- licencje na oprogramowania,

- dokumentację serwisową,

- sprawozdanie z testów odbiorczych (akceptacyjnych), podstawowych i specjalistycznych tomografu komputerowego.

- Dowodem dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz wydania go Zamawiającemu będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, montażu, instalacji 
i uruchomienia tomografu komputerowego (wraz ze wszystkimi elementami składowymi) w pracowni tomografii komputerowej, przeszkolenia pracowników z obsługi i eksploatacji tomografu komputerowego oraz przekazania dokumentacji przedmiotu zamówienia, o której mowa w §1 ust 4 umowy.

- Przez uruchomienie tomografu komputerowego Zamawiający rozumie: przekazanie przez Wykonawcę TK gotowego do użytku, po uzyskaniu przez Zamawiającego zezwolenia PWIS na uruchomienie pracowni TK i stosowanie aparatu TK.

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

§ 2

      - Przedmiot umowy, określony w § 1 ust 3 zostanie  dostarczony przez Wykonawcę jego transportem na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, zgodnie z wymogami producenta.

      - Wykonawca odpowiada i ponosi koszty transportu do siedziby Zamawiającego, rozładunku u Zamawiającego, transportu wewnętrznego do pracowni tomografii komputerowej, montażu, instalacji i uruchomienia tomografu komputerowego.

      - Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia do czasu podpisania obustronnie protokołu zdawczo- odbiorczego przedmiotu zamówienia, tj. do czasu uruchomienia tomografu komputerowego w pracowni tomografii komputerowej.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić personel w zakresie obsługi i eksploatacji tomografu komputerowego i jego elementów składowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu (pomieszczeń) - w których będzie odbywał się montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego - z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności w zakresie bhp i p/poż. oznaczenia terenu prowadzonych prac oraz przestrzegania  prawidłowości oznakowania przez cały okres realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac związanych z dostawą, rozładunkiem, transportem wewnętrznym do pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej oraz montażem, instalacją i uruchomieniem tomografu komputerowego; Informowanie Zamawiającego o powyższych pracach i współpraca z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymaganych przepisami prawa testów i sprawdzeń, w tym testów odbiorczych (akceptacyjnych), podstawowych i specjalistycznych tomografu komputerowego oraz przekazanie Zamawiającemu  protokołów  z testów/sprawdzeń w terminie określonym w § 3 ust. 1.

6a. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować przedmiot umowy do wymagań organu wydającego zezwolenie na uruchomienie pracowni TK i uruchomienie aparatu TK w przypadku odmowy wydania zezwolenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej obejmującej przedmiot umowy, na sumę nie mniejszą niż 1 400 000,00 zł.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§ 3

- Termin wykonania zamówienia wynosi do 300 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………….. z tym że dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie TK nastąpi w terminie do 90 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o gotowości pomieszczeń Pracowni TK do instalacji i uruchomienia TK.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o gotowości pomieszczeń Pracowni TK nie później niż do 
210 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca w terminie do 40 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości pomieszczeń pracowni TK do instalacji i uruchomienia TK, zainstaluje TK i przeprowadzi testy odbiorcze (akceptacyjne) oraz podstawowe i specjalistyczne zainstalowanego tomografu komputerowego, a prawidłowe wyniki testów w formie odpowiednio protokołu i sprawozdania w w/w terminie przekaże Zamawiającemu.

Umowa w zakresie świadczenia usługi konsultanta/ specjalisty dla Wykonawcy Części II w zakresie wykonania adaptacji pomieszczeń na Pracownię TK pod instalację i uruchomienie TK- obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia określonego wyżej.

- Przedmiot umowy będzie uznany za wykonany w terminie, jeżeli do dnia wskazanego w ust. 1 zostanie podpisany protokół zdawczo- odbiorczy dostawy, instalacji i uruchomienia TK i pozostałych urządzeń, przeszkolenia personelu oraz dostarczenia wymaganych dokumentów- niezawierający jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości i sposobu realizacji przedmiotu umowy.

Wartość przedmiotu zamówienia i płatności

§ 4

      - Strony ustalają wartość netto przedmiotu umowy na kwotę ................................... PLN (słownie:  .............................................................. ), wartość VAT………………..PLN, wartość brutto …………………………………………………..PLN, w tym:

- Tomograf komputerowy, wraz z jednomonitorowym stanowiskiem operatorskim, dwumonitorowym stanowiskiem ogólnodiagnostycznym, UPS-ami do konsol, środkami ochrony radiologicznej pacjenta, wartość netto………………….PLN (słownie:  .............................................................. ), wartość i stawka VAT…………………….PLN, wartość brutto ………………………………PLN.

- Wstrzykiwacz środka kontrastowego, wartość netto………………….PLN (słownie:  .............................................................. ), wartość i stawka VAT…………………….PLN, wartość brutto ………………………………PLN.

- Nagrywarko- drukarka płyt CD, wartość netto………………….PLN (słownie:  .............................................................. ), wartość i stawka VAT…………………….PLN, wartość brutto ………………………………PLN.

- Montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, wstrzykiwacza kontrastu, nagrywarko- drukarki płyt CD/DVD, UPS-ów i innych elementów składowych, integracja oprogramowania w instalowanych urządzeniach z oprogramowaniem Zamawiającego, szkolenie personelu z obsługi i eksploatacji oferowanych urządzeń, wartość netto………………….PLN (słownie:  .............................................................. ), wartość i stawka VAT…………………….PLN, wartość brutto ………………………………PLN.

      - Wartość podana w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją  przedmiotu umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za zrealizowany przedmiot umowy w ciągu 60 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  wraz z podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia.

      - Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków finansowych na rachunek Wykonawcy.

Kary umowne

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zawinionej przez siebie szkody wyrządzonej Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, niezależnie od ustalonych kar umownych.

- Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, w szczególności podwykonawcom.

§ 6

- Z tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niekompletnego, obciążonego wadami fizycznymi lub niezgodnego z umową, stwierdzonych 
w toku czynności odbioru, Zamawiający sporządzi protokół niezgodności ze wskazaniem uchybień oraz terminów ich usunięcia, zaś Wykonawca nie później niż w terminie wskazanym w protokole wymieni niekompletny, obciążony wadami fizycznymi lub niezgodny z umową przedmiot umowy na zgodny, co do jakości i sprawności w w/w terminie lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego usunie wady. Protokół niezgodności sporządzony podczas czynności odbioru podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego.

- Niedostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad, kompletnego, zgodnego z umową będzie traktowane jako opóźnienie  w dostawie przedmiotu umowy i tym samym uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1  oraz do wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy, o którym mowa w § 7 ust. 2.

§ 7

- Z  tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę dodatkowego terminu dostawy określonego przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Wykonanie przedmiotu umowy w w/w okresie spowoduje naliczanie kar umownych, o których mowa 
w § 7 ust. 1.

- Za opóźnienie w podjęciu czynności naprawy oraz wykonania naprawy w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną- w wysokości 350 zł brutto- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 4 ust 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność  ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 4 ust 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 
o której mowa w § 8 ust 1 umowy.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

Odstąpienie od umowy

§ 8

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w następujących przypadkach:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- rażącego naruszenia postanowień umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2)  może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych; § 7 ust 2 stosuje się odpowiednio.

Warunki gwarancji i rękojmi

§ 9

- Wykonawca udziela ……… msc.  gwarancji na dostarczony tomograf komputerowy wraz z konsolą operatorską (w tym monitor), konsolą ogólnodiagnostyczną (w tym monitory), oraz na wstrzykiwacz kontrastu, nagrywarko- drukarkę płyt CD/DVD, UPS –y  do konsoli i dostarczone oprogramowania oraz inne elementy składowe,

licząc od daty odbioru przedmiotu umowy, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zawiera oferta Wykonawcy, w tym dokument pn. Opis przedmiotu zamówienia- tomograf komputerowy- wymagania, stanowiący integralną część umowy.

- Czas naprawy gwarancyjnej w zakresie dostawy tomografu komputerowego - maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia (reklamacji) e-mailem.

- W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z: obsługą serwisową tomografu komputerowego i pozostałych elementów składowych, naprawami gwarancyjnymi, przeglądami, wymianą materiałów eksploatacyjnych, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, testami, transportem, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy z tytułu rękojmi na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach prawa.

- 1)   Gwarancją nie są objęte:

- Uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

- stosowanie przez Zamawiającego niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 1) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu ekspertyzę techniczną wskazującą na wystąpienie tych okoliczności bez obciążania Zamawiającego z tego tytułu.

Nadzór nad realizacją umowy

§ 10

- Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest:

- w sprawach merytorycznych- związanych z dostawą tomografu komputerowego:

Dyrektor ds. Lecznictwa- Piotr Szyman.

- w sprawach dotyczących dostawy, montażu, instalacji i uruchamiania tomografu komputerowego - Kierownik Działu Techniczno- Eksploatacyjnego- Mariusz Gulbiński.

- Konsultantem/ Specjalistą wskazanym przez Wykonawcę do współpracy i współdziałania 
z Wykonawcą Części II i Zamawiającym, w tym konsultacji w miejscu prowadzenia prac adaptacyjnych w zakresie wykonania adaptacji pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej pod kątem spełnienia warunków umożliwiających prawidłowy montaż, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego jest:

- ………………………………………………………………………………………………………... (imię, nazwisko, e-mail, tel.)

- ………………………………………………………………………………………………………... (imię, nazwisko, e-mail, tel.)

- Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie (data, godzina) dostawy tomografu komputerowego i innych elementów składowych.

§ 11

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności (cesji) wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Wykonawca nie może również zlecić "zarządzania" płatnościami, udzielenia pełnomocnictwa do przyjęcia płatności lub innych form płatności, zmierzających do obejścia przepisów umowy o zakazie cesji oraz powodujących, że należności wynikające z niniejszej umowy wymagalne będą przez inne podmioty niż Wykonawca.

Zmiany do umowy

§ 12

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mimo zachowania należytej staranności.

- Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku niedotrzymania terminu i warunków realizacji umowy przez Wykonawcę II Części zamówienia.

- Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku nierozstrzygnięcia postępowania na Część II zamówienia i wynikającą z tego konieczność powtórzenia procedury wybory Wykonawcy Części II 
w trybie zgodnym z ustawą PZP.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy- innych niż zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić, w następujących sytuacjach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- nastąpi zmiana podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.) lub danych podmiotów zawierających umowę,

- obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- nastąpi zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego,

- wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej,

- w wyniku zmiany umowy możliwe będzie podniesienie jakości lub zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Zamawiającego ,

- będzie  to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
     powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
    w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
     Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
    którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.  Zmiana postanowień umowy wymaga odpowiednio zgody Stron umowy wyrażonej na piśmie.

7.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 13

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy tj. w wysokości …………….. zł słownie:…………………………………...

Ochrona danych osobowych

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych -  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Postanowienia końcowe

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

§ 16

# Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

# 1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiąco egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Integralną częścią umowy jest:

- Wypełniony formularz ofertowy  Wykonawcy z dnia….. .

- Wypełniony dokument „Opis przedmiotu zamówienia- tomograf komputerowy- wymagania”.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

....................................                                                        		....................................