Umowa - wzór

Zawarta w dniu ……………….. na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na Modernizację  połaci dachowej w Przychodni Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim

, pomiędzy:

# Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

NIP 743-16-41-641, REGON 000308459, KRS: 0000001994

reprezentowanym przez:

Agnieszkę Lasową -Dyrektora

zwanym dalej  w  treści   Umowy  „Zamawiającym"

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….wpisanym do ………………………………….. prowadzonego przez …………………………. Pod numerem: …………………, NIP: ………………………….

reprezentowanym przez:

1.   .....................................   - ...........................................

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na

Modernizacji połaci dachowej w Przychodni Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim

§ 2

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym Znak Sprawy ZOZ.III-270-08/MP/12.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z:

- niniejszą umową o roboty,

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- przedmiarem robót.

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

§ 4

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją  wymienioną w § 3 i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą - Prawo budowlane.

§ 6

Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

II. Prawa i obowiązki stron Umowy

§ 7

1. Do obowiązków  Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do …………………

b)  dokonywanie  odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 8

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami  określonymi w SIWZ

  - przejęcie terenu budowy

  - zawiadamianie Zamawiającego o planowanym odbiorze robót zanikających

  - zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót  dodatkowych

  - wywóz odpadów na własny koszt

  - zapewnienie ochrony mienia, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  - utrzymanie porządku na terenie budowy

  - pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni

III. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia  umowy.

- Termin zakończenia realizacji umowy strony ustalają na …………………..  (120 dni od daty podpisania niniejszej umowy).

§ 10

- Odbiór końcowy przedmiotu Umowy nastąpi po całkowitym wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Strony ustalają następujące procedury odbioru:

  - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru,

  - Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma,  o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt a,

  - z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru,

  - w przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru nieprzygotowania do odbioru ze strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru,

  - w przypadku o którym jest mowa w ust.2 lit. d. strony ustalają nowy termin  odbioru,

  - datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania  przez strony protokółu odbioru całości robót.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 11

    - Za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przedmiarem robót strony ustalają wynagrodzenie w kwocie brutto: ……………………. PLN

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem § 12 ust 1.

§ 12

      - Wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych nieobjętych przedmiarem robót oraz ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej Umowy, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

      - Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych.

V. Warunki płatności

§ 13

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona po zakończeniu  realizacji zamówienia i odbiorze końcowym robót.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane  na jego rachunek w Banku ……………………………………………………………………………

- Za nieterminową zapłatę  faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe

VI Gwarancja jakości

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty. Okres gwarancji jakości wynosi ……………, licząc od daty odbioru  końcowego robót.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami k c .

§ 15

- Warunkiem wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.

- Strony Umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego na trzy tygodnie przed upływem  terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w  ramach gwarancji. Wynikłe usterki w okresie gwarancji będą usunięte w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

VII. Odstąpienie od Umowy

§ 16

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie Cywilnym.

- Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących okolicznościach:

  - Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 3 dni,

  - zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie    Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może  nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać  uzasadnienie.

§ 17

Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa  w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie  Cywilnym.

§ 18

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca lub Zamawiający sporządzi, przy udziale drugiej strony, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

- Poza obowiązkiem, o którym mowa w ust.1, Strony zobowiązują się do wykonania następujących obowiązków szczegółowych, związanych  z odstąpieniem od Umowy:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

§ 19

Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót dotychczas wykonanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

VIII. Kary umowne

§ 20

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, określonego w § 11 ust. 2  Umowy,  za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, określonego w § 11 ust. 2 Umowy,  za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, określonego w § 11 ust.2 Umowy.

    - Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

    - Jeżeli zwłoka w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

§ 21

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących  okolicznościach:

  - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy określonego  w § 11  ust. 2, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, określonego w § 11 ust. 2  Umowy.

§ 22

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

X. Postanowienia końcowe

§ 23

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 24

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  przepisy k.c., przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane.

§ 26

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................................................                          ........................................................

WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY